REPUBLIKA HRVATSKA

Šibensko kninska županija

Grad Vodice

Ive Čače 8

22 111 Vodice

JEDNOSTAVNA NABAVA

PRILOG II – PRIJEDLOG UGOVORA

Predmet nabave:

USLUGE TEHNIČKE POMOĆI PRI UPRAVLJANJU PROJEKTOM I PROMIDŽBE PROJEKTA NA PROJEKTU SANACIJE I ZATVARANJA  ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA "LEĆ"

Prijedlog ugovora

GRAD VODICE, Ive Čače 8, 22 111 Vodice, OIB: 74633363090, kojeg zastupa gradonačelnica dr. Nelka Tomić (u daljem tekstu: Naručitelj)

i

, OIB , račun: , koje zastupa  (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

zaključili su u  dana  godine

UGOVOR

za pružanje usluga tehničke pomoći pri vođenju projekta i uslugama promidžbe na projektu sanacije odlagališta neopasnog otpada "Leć" u Vodicama

PREDMET UGOVORA

  - Ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje izvršiti usluge Tehničke pomoći u vođenju projekta i Usluga odnosa s javnošću na projektu sanacije odlagališta neopasnog otpada "Leć" u Vodicama (dalje: Projekt) u periodu od 15 mjeseca, što uključuje 2 pripremna mjeseca, 11 mjeseci izvođenja radova i 1 mjesec za provođenje tehničkog pregleda za aktivnosti nakon primopredaje radova i izradu Završnog izvješća, prema ponudi broj , koja čini sastavni dio ovog Ugovora

  - Usluge Izvršitelja koje su predmet ovog Ugovora opisane su u Prilogu 1 „Opseg usluge“.

CIJENA USLUGE

Članak 2.

- Cijena usluga iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

Slovima:

Na navedeni iznos iz članka 2. Naručitelj je dužan obračunati i platiti pripadajući PDV sukladno zakonskim propisima.

- Ugovorena cijena je fiksna. U ugovorenu cijenu su uračunati i svi troškovi koji mogu nastati za Izvršitelja prilikom izvršenja ovog Ugovora (troškovi puta, smještaja i dr.)

- Sredstva za sufinanciranje realizacije Projekta uključivo i Usluge koje su predmet ovog nadmetanja, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Grada Vodice i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

  - Naručitelj će plaćanje obavljene usluge vršiti temeljem privremenih i okončanih obračuna (računa) Izvršitelja u roku do 50 (pedeset) dana od datuma ovjere obračuna za privremene obračune, a u roku od 100 (sto) dana od datuma ovjere okončanog obračuna.

  - Ukoliko na isti ne istakne pisanu primjedbu, Naručitelj je obvezan obračun ovjeriti u roku do 10 (deset) radnih dana od datuma primitka.

  - Izvršitelj se obvezuje da će Naručitelju ispostavljati račun za obavljenu uslugu u roku ne dužem od sedam (7) dana od proteka mjeseca u kojem je usluga obavljena, a u skladu sa slijedećom dinamikom plaćanja:

| Faza |  | Trajanje | Postotak plaćanja |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pripremna faza | 2 mjeseca | 10% |
| II | Faza građenja | 11 mjeseci | 80% |
| III | Po odobrenju Završnog izvješća od strane Naručitelja | Do 1 mjesec | 10% |
| I+II+III | UKUPNO: | 15 mjesec | 100% |

  - U slučaju poremećaja planirane dinamike izvršenja Ugovora unutar njegovog roka izvršenja, bez obzira na razlog, Naručitelj će izdati pisani nalog Izvršitelju za potrebom odgovarajuće preraspodijele postotaka plaćanja navedenih u prethodnom članku. U slučaju produženja roka za izvršenje ugovora mimo odgovornosti Izvršitelja, Naručitelj će:

    - Odrediti iznos eventualno preostali od preraspodjele plaćanja opisane u prethodnom odjeljku, kao naknadu za izvršenje usluge tehničke pomoći u dijelu ili cijelom produženom roku izvršenja usluge. Ovaj iznos ne može biti veći od 5% Ugovorne cijene iz članka 2. Ugovora.

    - Odrediti dodatnu naknadu za izvršenje preostale usluge tehničke pomoći  u dijelu ili cijelom produženom roku izvršenja usluge, izvođenjem iz relativnih iznosa navedenih u tablici u stavku (3) ovog članka. Naručitelj i Izvršitelj zaključit će dodatak Ugovoru u skladu s člankom 14. Ugovora.

  - Za zakašnjela plaćanja Izvršitelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

  - Plaćanja sukladno ovom članku vrše se na poslovni/e račun/račune Izvršitelja IBAN:

____________________________ kod banke: _______________________

odnosno člana/članova zajednice Ponuditelja ____________________________

IBAN _________________________kod banke_____________ (ako je primjenjivo)

ukoliko je primjenjivo:

  - Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

- Predmet, količina i vrijednost Usluge koje će pružiti Podizvoditelji: prema Prilogu 2 ovom Ugovoru;

- Podaci o Podizvoditeljima:

  - Podizvoditelj 1, adresa, OIB, IBAN

  - Podizvoditelj 2, adresa, OIB, IBAN

  - Izvršitelj mora svojoj situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih Podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

  - Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 7. ovoga članka, Naručitelj neposredno plaća Podizvoditelju/ima na IBAN iz stavka 7. ovog članka.

  - Sudjelovanje Podizvoditelja ne utječe na odgovornost Izvršitelja za izvršenje Ugovora.

MJESTO OBAVLJANJA USLUGE

Članak 4.

- Usluge opisane u 1. članku ovog Ugovora obavljat će se u uredu Izvršitelja i na lokaciji izvođenja radova.

ROK IZVRŠENJA USLUGE

Članak 5.

- Izvršitelj se obvezuje započeti sa uslugama iz članka 1. ovog Ugovora odmah po obostranom potpisu Ugovora. Rok za pružanje usluga je 15 mjeseci, a najkasnije do .

OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 6.

(1) Izvršitelj je obvezan svoje ugovorne usluge izvršiti pažnjom dobrog stručnjaka te u skladu s primjenjivim propisima i regulativom.

(2) Izvršitelj jamči za kvalitetu svog rada, te rada svih ostalih konzultanata, stručnjaka i ureda partnera koji na njegovu odgovornost sudjeluju u radu na Projektu.

(3) Izvršitelj je obvezan surađivati sa svim trećim osobama koje je imenovao Naručitelj, a koje sudjeluju u bilo kojoj fazi realizacije Projekta, te vlastite usluge uskladiti s uslugama svih ostalih sudionika u Projektu.

(4) Izvršitelj je obvezan na posebno traženje Naručitelja, a bez dodatne naknade, osigurati pristup svim dokumentima i/ili informacijama vezano za Projekt u svrhu provođenja potrebnih provjera i revizija za vrijeme provedbe Projekta te u razdoblju od 5 (slovima: pet) godina nakon zatvaranja Operativnog programa pod kojim se Projekt sufinancira.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 7.

(1) Naručitelj je obvezan:

- Predati Izvršitelju cjelokupnu dokumentaciju relevantnu za obavljanje usluga po Ugovoru.

- Naručiti sve potrebne radove i usluge nužne za provedbu Projekta.

- Donositi pravovremene odluke o razvoju Projekta koje će omogućiti nesmetano odvijanje Projekta u skladu s vremenskim planom provedbe Projekta.

- Redovno plaćati nesporne račune i konačni račun Izvršitelja.

JAMSTVO

Članak 8.

  - Izvršitelj će prije potpisa ugovora Naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije prema predlošku u prilogu 2. ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Članak 9.

- Ako bilo kada tijekom važenja ovog Ugovora nastanu uvjeti koji Izvršitelju ometaju ili onemogućuju pravovremeno pružanje ugovorene usluge, Izvršitelj je dužan odmah u pisanom obliku obavijestiti Naručitelja o nastanku i vrsti poremećaja te o time prouzročenom ili mogućem kašnjenju i njegovom trajanju.

- Ukoliko Izvršitelj svojom krivnjom ne pruži predmetnu uslugu u ugovorenom roku ili odbije obaviti neku od ugovorenih usluga, Naručitelj ima pravo na naplatu ugovorne kazne.

- Primjenjiva stopa ugovorne kazne za kašnjenje u izvršenju usluge je 2‰ (dva promila) dnevno od ukupno ugovorene cijene.

- Ugovorna kazna u cijelosti ne smije prijeći iznos od 5% (pet posto) od ukupno ugovorene cijene.

RASKID UGOVORA

Članak 10.

- Ako Izvršitelj ne ispuni bilo koju obvezu iz ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo tražiti ispunjenje te obveze u primjerenom roku. ili svojom voljom raskinuti Ugovor.

- Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor:

(a) u slučaju iz stavka (1) ovog članka;

(b) ako Izvršitelj postane nesolventan ili padne pod stečaj;

(c) ako je svojevoljno i iz bilo kojeg razloga odlučio raskinuti Ugovor.

(3) U slučaju raskida Ugovora krivnjom Izvršitelja, Naručitelj ima pravo na naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

(4) Izvršitelj ima pravo na raskid Ugovora krivnjom Naručitelja ako Naručitelj bez opravdanog razloga zakasni s plaćanjem duže od 60 dana, za dva dospjela plaćanja uzastopno.

(5) Učinci raskida Ugovora stupaju na snagu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, a nakon što Naručitelj dostavi Izvršitelju, odnosno Izvršitelj Naručitelju pisanu obavijest o raskidu ovog Ugovora.

PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA

Članak 11.

(1) Za izvršenje i koordinaciju obveza po Ugovoru Naručitelj imenuje: , a Izvršitelj imenuje: .

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Ovom Ugovoru su priloženi i čine njegov sastavni dio: Prilog 1: Opseg usluga

Članak 13.

(1) Osim uz prethodno pisano dopuštenje Naručitelja, Izvršitelj neće prenijeti trećoj osobi ikakve povjerljive informacije stečene tijekom izvršavanja usluga.

Članak 14.

(1) Promjene ili dopune Ugovoru moraju biti u pisanom obliku kako bi bile važeće.

(2) Ukoliko za vrijeme važenja ovog ugovora dođe do potrebe izvršenja dodatnih usluga postupit će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi („NN“, br. 120/16).

Članak 15.

(1) U slučaju spora oko tumačenja odredbi Ugovora stranke će pokušati nastali spor riješiti dogovorno, a ukoliko to ne bude moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Šibeniku.

Članak 16.

(1) Stranke su suglasne da Ugovor počinje provoditi obvezujuće učinke i stupa na snagu danom obostranog potpisa.

Članak 17.

(1) Ugovor je sastavljen u 5 (pet) istovjetnih primjerka, od kojih 3 (tri) za Naručitelja i 2 (dva) za Izvršitelja.

| Za IZVRŠITELJA: |  | ZA NARUČITELJA: |
| --- | --- | --- |
| Ugovor br. _______________ |  | Ugovor br. _______________ |